메타버스

1. 주요 목적  
이 기획안은 메타버스 시스템 개발을 통해 대중교통 및 정보 제공 서비스를 제공하기 위한 기획안입니다.  
  
2. 주요 기능  
- 메타버스 시스템 제공을 위한 데이터 수집 및 분석  
- 인구 밀도 및 이동 경로 등 사용자 이동 패턴 분석  
- 대중 교통 정보 제공  
- 다양한 이동 수단의 연동  
- 사용자 프로필 생성 및 관리  
- 사용자 데이터 분석을 통한 사용자 경험 개선  
  
3. 개발 방법  
- 메타버스 시스템 개발 도구 선택  
- 데이터 수집 및 분석 기능 개발  
- 대중 교통 정보 제공 기능 개발  
- 다양한 이동 수단 연동 기능 개발  
- 사용자 프로필 생성 및 관리 기능 개발  
- 사용자 데이터 분석 기능 개발  
- 성능 최적화 및 보안 기능 개발  
- 사용자 테스트 및 최종 출시 준비  
  
4. 개발 시기  
- 초기 기획 단계: 3개월  
- 개발 단계: 8개월  
- 테스트 및 최종 출시 단계: 1개월  
  
5. 개발 비용  
- 개발 인력 비용: 8명 x 8개월 x $20,000 = $1,280,000  
- 개발 도구 및 소프트웨어 비용: $100,000  
- 기타 비용: $50,000  
  
총 개발 비용