빅데이터

1. 목적 : 빅데이터 기술을 활용하여 데이터 분석 및 인공지능 응용 솔루션 개발  
  
2. 기획 내용 :   
(1) 빅데이터 기술 연구 및 개발  
(2) 데이터 수집 및 전처리  
(3) 빅데이터 분석 및 모델 개발  
(4) 빅데이터 분석 및 모델 튜닝 및 최적화  
(5) 빅데이터 응용 솔루션 개발  
(6) 빅데이터 솔루션 테스트 및 인증  
  
3. 시간 계획 :   
(1) 빅데이터 기술 연구 및 개발 : 2개월  
(2) 데이터 수집 및 전처리 : 1개월  
(3) 빅데이터 분석 및 모델 개발 : 2개월  
(4) 빅데이터 분석 및 모델 튜닝 및 최적화 : 2개월  
(5) 빅데이터 응용 솔루션 개발 : 2개월  
(6) 빅데이터 솔루션 테스트 및 인증 : 1개월